# Obiectivele Iterației 2
Vom implementa exclusiv secțiunea de Must Have din modulul Admin Setup & Account Management (M2-US01 până la M2-US06), deoarece aceasta stabilește fundația administrativă a platformei și permite configurarea organizației, a utilizatorilor și a claselor.
- M2-US01: Implementarea dashboard-ului de administrare, pentru o vedere generală asupra utilizatorilor, claselor și cursurilor.
- M2-US02: Implementarea funcționalității de vizualizare și căutare a utilizatorilor, pentru administrarea rapidă a conturilor existente.
- M2-US03: Implementarea funcționalității de filtrare a utilizatorilor după rol și status, pentru o gestionare mai eficientă a organizației.
- M2-US04: Implementarea funcționalității de creare și editare a conturilor de elev, profesor și admin, pentru pregătirea utilizatorilor necesari restului platformei.
- M2-US05: Implementarea funcționalității de creare și editare a claselor, pentru organizarea corectă a elevilor în interfață.
- M2-US06: Implementarea funcționalității de înscriere a elevilor în clase și de asignare a profesorilor la clase, astfel încât structura organizației să fie reflectată corect în UI.
Total Story Points: 28 SP.

## 2. Durata Iterației
Perioada: 2 săptămâni.