Product Backlog  Platformă E-Learning · 5 Sprint-uri

Echipa frontend

| Total User Stories 35 | Story Points 143 | Must Have 30 | Could Have (extensii) 5 |
| --- | --- | --- | --- |

| Sprint 1 — M1: Auth & Register [25 SP] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rol | Vreau să... / astfel încât... | Prioritate | SP |
| M1 · Auth & Register (Must Have) |  |  |  |  |
| M1-US01 | Utilizator | să accesez pagina de landing → pot înțelege scopul platformei și pot intra în fluxul de autentificare | Must Have | 3 |
| M1-US02 | Utilizator | să mă loghez din interfață → pot accesa aplicația | Must Have | 5 |
| M1-US03 | Utilizator | să mă înregistrez din interfață → pot crea cont nou | Must Have | 5 |
| M1-US04 | Sistem | să validez datele din formularele de login și register → evit input invalid și erori de UX | Must Have | 3 |
| M1-US05 | Sistem | să am routing clar și protecție de pagini pe bază de autentificare și rol → fiecare utilizator vede doar zonele potrivite | Must Have | 5 |
| M1-US06 | Sistem | să afișez layout comun cu navbar sau sidebar în funcție de rol → navigarea rămâne coerentă în toată aplicația | Must Have | 4 |
| M1 · Auth & Register (Could Have) |  |  |  |  |
| M1-US07 | Sistem | să păstrez sesiunea utilizatorului la refresh → experiența devine mai fluidă | Could Have | 3 |

| Sprint 2 — M2: Admin Setup & Account Management [28 SP] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rol | Vreau să... / astfel încât... | Prioritate | SP |
| M2 · Admin Setup & Account Management (Must Have) |  |  |  |  |
| M2-US01 | Admin organizație | să văd dashboard-ul de administrare → am o vedere generală asupra utilizatorilor, claselor și cursurilor | Must Have | 3 |
| M2-US02 | Admin organizație | să pot vedea și căuta utilizatorii → pot administra rapid conturile existente | Must Have | 4 |
| M2-US03 | Admin organizație | să pot filtra utilizatorii după rol și status → gestionez mai eficient organizația | Must Have | 3 |
| M2-US04 | Admin organizație | să pot crea și edita conturi de elev, profesor și admin → pot pregăti utilizatorii necesari pentru restul platformei | Must Have | 5 |
| M2-US05 | Admin organizație | să pot crea și edita clase → pot organiza elevii corect în interfață | Must Have | 5 |
| M2-US06 | Admin organizație | să pot înscrie elevi în clase și asigna profesori la clase → structura organizației este reflectată corect în UI | Must Have | 5 |
| M2 · Admin Setup & Account Management (Could Have) |  |  |  |  |
| M2-US07 | Sistem | să afișez stări clare de loading, empty și error pe paginile administrative → aplicația rămâne robustă și utilizabilă | Could Have | 3 |

| Sprint 3 — M3: Teacher Course & Test Management [32 SP] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rol | Vreau să... / astfel încât... | Prioritate | SP |
| M3 · Teacher Course & Test Management (Must Have) |  |  |  |  |
| M3-US01 | Profesor | să văd dashboard-ul profesorului → am o vedere de ansamblu asupra cursurilor și claselor mele | Must Have | 4 |
| M3-US02 | Profesor | să văd lista cursurilor mele → pot administra rapid conținutul pe care îl dețin | Must Have | 4 |
| M3-US03 | Profesor | să pot crea un curs nou din interfață → pot adăuga material nou pentru elevi | Must Have | 4 |
| M3-US04 | Profesor | să pot edita metadatele cursului → pot schimba titlul, descrierea și vizibilitatea | Must Have | 3 |
| M3-US05 | Profesor | să pot construi și modifica arborele de conținut al cursului → organizez clar secțiunile și resursele | Must Have | 5 |
| M3-US06 | Profesor | să pot adăuga și edita resurse de tip text, markdown, PDF, video și link → pot compune efectiv conținutul cursului | Must Have | 5 |
| M3-US07 | Profesor | să pot crea și administra teste fixe asociate cursului → elevii pot primi evaluări definite de profesor | Must Have | 5 |
| M3 · Teacher Course & Test Management (Could Have) |  |  |  |  |
| M3-US08 | Profesor | să pot previzualiza cursul înainte de publicare → verific mai ușor experiența elevului | Could Have | 2 |

| Sprint 4 — M4: Student Study Experience [28 SP] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rol | Vreau să... / astfel încât... | Prioritate | SP |
| M4 · Student Study Experience (Must Have) |  |  |  |  |
| M4-US01 | Elev | să văd dashboard-ul meu → pot înțelege rapid ce cursuri și activități am | Must Have | 4 |
| M4-US02 | Elev | să văd o pagină de cursuri cu tab-uri Assigned, Public Catalog și Completed → găsesc ușor cursurile relevante | Must Have | 5 |
| M4-US03 | Elev | să pot căuta și filtra cursurile → găsesc mai repede ce mă interesează | Must Have | 3 |
| M4-US04 | Elev | să pot deschide pagina unui curs → pot studia conținutul acelui curs | Must Have | 4 |
| M4-US05 | Elev | să navighez într-un arbore de conținut al cursului → pot accesa secțiuni și resurse într-o structură clară | Must Have | 5 |
| M4-US06 | Elev | să pot vizualiza resurse de tip text, markdown, PDF, video și link → pot consuma efectiv materialul de studiu | Must Have | 5 |
| M4 · Student Study Experience (Could Have) |  |  |  |  |
| M4-US07 | Elev | să pot păstra poziția curentă în arborele cursului → revin mai ușor la ultimul material accesat | Could Have | 2 |

| Sprint 5 — M5: Student Testing, Results & Progress [30 SP] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rol | Vreau să... / astfel încât... | Prioritate | SP |
| M5 · Student Testing, Results & Progress (Must Have) |  |  |  |  |
| M5-US01 | Elev | să pot deschide formularul de generare test → pot cere un test adaptat cursului sau unei secțiuni | Must Have | 4 |
| M5-US02 | Elev | să pot selecta topicuri, dificultate și număr de întrebări → testul generat este relevant pentru mine | Must Have | 4 |
| M5-US03 | Elev | să pot susține un test într-o interfață dedicată → pot răspunde clar la întrebări | Must Have | 5 |
| M5-US04 | Elev | să pot naviga între întrebări și vedea progresul în test → gestionez mai bine sesiunea de testare | Must Have | 4 |
| M5-US05 | Sistem | să salvez răspunsurile utilizatorului în timpul sesiunii → evit pierderea progresului | Must Have | 3 |
| M5-US06 | Elev | să văd pagina de rezultate după submit → înțeleg scorul și răspunsurile mele | Must Have | 4 |
| M5-US07 | Elev | să văd istoricul testelor și progresul meu → pot urmări evoluția în timp | Must Have | 4 |
| M5 · Student Testing, Results & Progress (Could Have) |  |  |  |  |
| M5-US08 | Elev | să pot filtra răspunsurile din review după corecte și greșite → analizez mai eficient greșelile | Could Have | 2 |

Rezumat pe sprint-uri

| Sprint | Nume | SP |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | M1: Auth & Register | 25 |
| Sprint 2 | M2: Admin Setup & Account Management | 28 |
| Sprint 3 | M3: Teacher Course & Test Management | 32 |
| Sprint 4 | M4: Student Study Experience | 28 |
| Sprint 5 | M5: Student Testing, Results & Progress | 30 |