# Obiectivele Iterației 1
Vom implementa exclusiv secțiunea de Must Have din modulul Auth & Register (M1-US01 până la M1-US06), deoarece aceasta reprezintă baza accesului în aplicație și fundația pentru toate funcționalitățile viitoare.
- M1-US01: Crearea paginii de landing, astfel încât utilizatorul să înțeleagă scopul platformei și să poată intra în fluxul de autentificare.
- M1-US02: Implementarea funcționalității de login din interfață, pentru accesarea aplicației.
- M1-US03: Implementarea funcționalității de register din interfață, pentru crearea unui cont nou.
- M1-US04: Validarea datelor introduse în formularele de login și register, pentru a preveni inputul invalid și erorile de UX.
- M1-US05: Implementarea unui sistem de routing clar și de protecție a paginilor pe bază de autentificare și rol.
- M1-US06: Afișarea unui layout comun cu navbar sau sidebar în funcție de rol, pentru o navigare coerentă în aplicație.
Total Story Points: 25 SP.

## 2. Durata Iterației
Perioada: 1 săptămână.

## 3. Definition of Done (DoD)
Un task este considerat finalizat doar dacă:
1. Funcționalitate: Codul îndeplinește toate criteriile de acceptare definite în User Story.
2. Code Review: Pull Request-ul a fost aprobat de cel puțin un alt membru al echipei.
3. Validare UI & UX: Formularele de login și register afișează corect erorile și mesajele relevante pentru utilizator.
4. Routing & Securitate: Paginile protejate nu pot fi accesate fără autentificare sau fără rolul corespunzător.
5. Containerizare: Aplicația rulează corect în mediul definit de proiect.